| AL HUSSEIN KHOUMA Consultant en Développement Logiciel Ingénieur Systèmes d'Information Email : alhusseinkhouma0@gmail.com Tel. : +221 78 453 75 47 | DEVIS N° DEV-ADM-2025-001 Date : 31 Mars 2026 Validité : 30 jours |
| --- | --- |

| DE — CONSULTANT | À — CLIENT |
| --- | --- |
| Al Hussein KHOUMA Consultant Développeur Full-Stack Tel : +221 78 453 75 47 Email : alhusseinkhouma0@gmail.com | Agence de Développement Municipal (ADM) Direction des Systèmes d'Information Dakar, République du Sénégal Réf. : TDR/ADM/CC-TableauEvt-2025 |

Objet : Conception et développement d'une Plateforme d'Événements Collaboratifs Référence TDR : Termes de Référence pour le recrutement d'un consultant — ADM / MUCTAT, Mars 2026

## I.   CONTEXTE ET OBJET DE LA PRESTATION

En réponse au Cahier des Charges et aux Termes de Référence émis par l'Agence de Développement Municipal (ADM), placée sous la tutelle du Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires, le présent devis porte sur la conception, le développement, le déploiement et la maintenance d'une application web interne de tableau d'événements collaboratif.

Cette plateforme permettra à l'ADM de centraliser, planifier, partager et suivre les événements, réunions, missions et activités des différentes directions et projets, en remplacement des canaux fragmentés actuels (emails, messageries, documents partagés).

## II.  ÉTENDUE DES PRESTATIONS

La mission est structurée en quatre (4) phases conformément aux TDR :

Phase 1 — Audit & Analyse — 10 jours calendaires

- Audit de l'existant et recueil des besoins auprès des agents concernés - Identification des besoins spécifiques des 4 assistants de programme, SPDG, SP DAF, 3 directeurs et 2 informaticiens - Rédaction du Rapport d'analyse des besoins - Élaboration du Cahier des Spécifications Fonctionnelles - Proposition technique détaillée et architecture système - Conception des maquettes UX/UI sur Figma (wireframes + design final)

Phase 2 — Développement — 40 jours calendaires

- Mise en place de l'architecture technique (React + Vite, Node.js/Express, PostgreSQL, Prisma) - Module Authentification & Gestion des utilisateurs (JWT, RBAC, 2FA) - Module Gestion des événements (CRUD, responsables, participants, catégories) - Module Tableau collaboratif (vue Calendrier, Liste, Tableau) avec filtres croisés - Module Gestion des salles de réunion (réservation, détection de conflits de créneaux) - Module Notifications & Rappels automatiques (email + in-app) - Module Administration & Tableau de bord (stats, paramètres, logs) - Module Export calendrier (PDF et Excel) - Sauvegardes automatiques de la base de données - API RESTful complète + documentation Swagger - Tests unitaires et d'intégration

Phase 3 — Tests & Déploiement — 5 jours calendaires

- Tests complets (fonctionnels, de sécurité, de performance, de compatibilité navigateurs) - Corrections et recettage - Installation et configuration sur le serveur de l'ADM - Configuration de la sécurité (HTTPS, pare-feu, variables d'environnement) - Documentation technique du déploiement

Phase 4 — Formation & Validation — 5 jours calendaires

- Formation des agents utilisateurs - Remise du Guide Utilisateur illustré - Remise de la Documentation Technique complète - Validation finale et réception de la plateforme - Rapport final de mission

Maintenance & Support — 12 mois (inclus)

- Maintenance corrective : correction des bugs et anomalies signalés - Support technique aux administrateurs et utilisateurs - Mises à jour de sécurité (patches) - Sauvegardes régulières et vérification de l'intégrité des données - Disponibilité sur demande via email et téléphone

## III. LIVRABLES ATTENDUS

| N° | Livrable | Échéance |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rapport d'analyse des besoins | Phase 1 — J+10 |
| 2 | Cahier des Spécifications Fonctionnelles | Phase 1 — J+10 |
| 3 | Maquettes ou plateforme | Phase 1 — J+10 |
| 4 | Code source de l'application (dépôt Git privé) | Phase 2 — J+50 |
| 5 | API RESTful documentée (Swagger) | Phase 2 — J+50 |
| 6 | Application déployée sur serveur ADM | Phase 3 — J+55 |
| 7 | Documentation technique complète | Phase 4 — J+60 |
| 8 | Guide utilisateur illustré | Phase 4 — J+60 |
| 9 | Rapport final de mission | Phase 4 — J+60 |
| 10 | Support & maintenance 12 mois post-livraison | Après réception |

## IV.  PROPOSITION FINANCIÈRE

| Désignation de la prestation | Qté | Unité | P.U. HT (FCFA) | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Audit, Analyse & Conception UX/UI | 10 | jours | 15 000 |  |
| Phase 2 — Développement complet de l'application | 40 | jours | 100 000 FCFA | 4 000 000 FCFA |
| Phase 2 — Module Gestion salles & conflits de créneaux | — | inclus | — | — |
| Phase 2 — Module Export PDF & Excel | — | inclus | — | — |
| Phase 3 — Tests, recettage & déploiement serveur | 5 | jours | 100 000 FCFA | 500 000 FCFA |
| Phase 4 — Formation 12 agents & documentation | 5 | jours | 100 000 FCFA | 500 000 FCFA |
| Maintenance & support technique — 12 mois (forfait) | 1 | forfait | 600 000 FCFA | 600 000 FCFA |
| SOUS-TOTAL HT |  |  |  | 6 600 000 FCFA |
| TVA 18% |  |  |  | 1 188 000 FCFA |
| TOTAL TTC |  |  |  | 7 788 000 FCFA |

Arrêtée la présente offre à la somme de : Sept millions neuf cent soixante-cinq mille (7 965 000) Francs CFA TTC

## V.   CONDITIONS DE PAIEMENT

| Tranche | Déclencheur | Pourcentage | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1re tranche | À la signature du contrat / bon de commande | 30 % | 2 336 400 FCFA |
| 2e tranche | À la validation des maquettes Figma et remise du cahier des spécifications | 40 % | 3 115 200 FCFA |
| 3e tranche | À la livraison finale, déploiement, formation et réception définitive | 30 % | 2 336 400 FCFA |

## VI.  CALENDRIER D'EXÉCUTION

| Phase | Durée | Délai cumulé | Livrables clés |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Analyse & Conception | 10 jours | J+10 | Rapport besoins, Specs fonctionnelles, Maquettes Figma |
| Phase 2 — Développement | 40 jours | J+50 | Application complète, API documentée, code source |
| Phase 3 — Tests & Déploiement | 5 jours | J+55 | Application déployée, PV de recettage |
| Phase 4 — Formation & Validation | 5 jours | J+60 | Formation 12 agents, Guides, Rapport final |
| Maintenance | 12 mois | J+420 | Support continu, corrections, sauvegardes |

Durée totale de la mission : 60 jours calendaires + 12 mois de maintenance et support technique.

## VII. CONDITIONS GÉNÉRALES

| Validité de l'offre | Le présent devis est valable trente (30) jours calendaires à compter de sa date d'émission, soit jusqu'au 30 Avril 2026. |
| --- | --- |
| Propriété intellectuelle | À la réception du solde final, l'ADM disposera des droits de propriété complets sur le code source, les maquettes et la documentation produite. |
| Accès aux ressources | L'ADM s'engage à fournir l'accès aux agents clés pour les entretiens (Phase 1), ainsi qu'au serveur d'hébergement (Phase 3). |
| Environnement technique | L'hébergement et le nom de domaine interne sont à la charge de l'ADM. Le consultant assure la configuration complète sur l'infrastructure fournie. |
| Confidentialité | Le consultant s'engage à traiter comme confidentielles toutes les informations et données de l'ADM. |
| Recette & Réception | La réception définitive sera formalisée par un Procès-Verbal signé par les deux parties à l'issue de la Phase 4. |

## VIII. BON POUR ACCORD — SIGNATURES

| LE CONSULTANT | LE CLIENT — ADM |
| --- | --- |
| Nom & Prénom : Al Hussein KHOUMA Qualité : Consultant Développeur Full-Stack Tel : +221 78 453 75 47 Date : ____________________________ Signature & Cachet : ________________________________ | Nom & Prénom : ________________________ Qualité : ____________________________ Tel : ________________________________ Date : ____________________________ Signature & Cachet officiel : ________________________________ |

Ce devis, une fois signé par les deux parties, vaut contrat de prestation de services. Toute commande implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions.