| AL HUSSEIN KHOUMA Consultant en Développement Logiciel Ingénieur Systèmes d'Information Email : alhusseinkhouma0@gmail.com Tél. : +221 78 453 75 47 | DEVIS N° DEV-ADM-2025-001 Date : 31 Mars 2026 Validité : 30 jours |
| --- | --- |

| DE — CONSULTANT | À — CLIENT |
| --- | --- |
| Al Hussein KHOUMA Consultant Développeur Full-Stack Tél : +221 78 453 75 47 Email : alhusseinkhouma0@gmail.com | Agence de Développement Municipal (ADM) Direction des Systèmes d'Information Dakar, République du Sénégal Réf. : TDR/ADM/CC-TableauEvt-2025 |

Objet : Conception et développement d'une Plateforme d'Événements Collaboratifs pour l'ADM Référence TDR : Termes de Référence pour le recrutement d'un consultant — ADM / MUCTAT, Mars 2026

## I.   CONTEXTE ET OBJET DE LA PRESTATION

En réponse au Cahier des Charges et aux Termes de Référence émis par l'Agence de Développement Municipal (ADM), placée sous la tutelle du Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires, le présent devis porte sur la conception, le développement, le déploiement et la maintenance d'une application web interne de tableau d'événements collaboratif.

Cette plateforme permettra à l'ADM de centraliser, planifier, partager et suivre les événements, réunions, missions et activités des différentes directions et projets, en remplacement des canaux fragmentés actuels (emails, messageries instantanées, documents partagés).

## II.  ÉTENDUE DES PRESTATIONS

La mission est structurée en quatre (4) phases conformément aux TDR, pour une durée totale de 60 jours calendaires :

Phase 1 — Audit & Analyse — 10 jours calendaires

- Audit de l'existant et recueil des besoins auprès des agents concernés - Identification des besoins spécifiques (4 assistants de programme, SPDG, SP DAF, 3 directeurs, 2 informaticiens) - Rédaction du Rapport d'analyse des besoins - Élaboration du Cahier des Spécifications Fonctionnelles - Proposition technique détaillée et architecture système - Conception et design final

Phase 2 — Développement — 40 jours calendaires

- Mise en place de l'architecture (React + Vite, Node.js/Express, PostgreSQL, Prisma) - Module Authentification & Gestion des utilisateurs (JWT, RBAC, 2FA) - Module Gestion des événements (CRUD, responsables, participants, catégories) - Module Tableau collaboratif (vue Calendrier, Liste, Tableau) avec filtres croisés - Module Gestion des salles de réunion (réservation, détection de conflits de créneaux) - Module Notifications & Rappels automatiques (email + in-app) - Module Administration & Tableau de bord (stats, paramètres, journalisation) - Module Export calendrier aux formats PDF et Excel - Sauvegardes automatiques de la base de données - API RESTful complète + documentation Swagger

Phase 3 — Tests & Déploiement — 5 jours calendaires

- Tests fonctionnels, de sécurité, de performance et de compatibilité navigateurs - Corrections et recettage - Installation et configuration sur le serveur de l'ADM - Configuration sécurité (HTTPS, variables d'environnement)

Phase 4 — Formation & Validation — 5 jours calendaires

- Formation des 12 agents utilisateurs (4 assistants, SPDG, SP DAF, 3 directeurs, 2 informaticiens) - Remise du Guide Utilisateur illustré et de la Documentation Technique complète - Validation finale et réception définitive de la plateforme - Rapport final de mission

Maintenance & Support — 12 mois (inclus)

- Maintenance corrective : correction des bugs et anomalies signalés - Support technique aux administrateurs et utilisateurs - Mises à jour de sécurité (patches) - Sauvegardes régulières et vérification de l'intégrité des données - Disponibilité sur demande via email et téléphone

## III. LIVRABLES ATTENDUS

| N° | Livrable | Échéance |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rapport d'analyse des besoins | Phase 1 — J+10 |
| 2 | Cahier des Spécifications Fonctionnelles | Phase 1 — J+10 |
| 3 | Visuel Interface | Phase 1 — J+10 |
| 4 | Code source de l'application (dépôt Git privé) | Phase 2 — J+50 |
| 5 | API RESTful documentée (Swagger) | Phase 2 — J+50 |
| 6 | Application déployée sur serveur ADM | Phase 3 — J+55 |
| 7 | Documentation technique complète | Phase 4 — J+60 |
| 8 | Guide utilisateur illustré | Phase 4 — J+60 |
| 9 | Rapport final de mission | Phase 4 — J+60 |
| 10 | Support & maintenance 12 mois post-livraison | Après réception |

## IV.  COÛT DE LA PRESTATION

Montant forfaitaire toutes charges comprises : 1 100 000 Francs CFA (Un million cent mille Francs CFA)

Le montant global et forfaitaire de la présente prestation est fixé à un million cent mille (1 100 000) Francs CFA, toutes charges comprises. Ce montant couvre l'ensemble des travaux définis dans les Termes de Référence, à savoir : l'audit et l'analyse des besoins, la conception UX/UI, le développement complet de la plateforme, les tests, le déploiement sur le serveur de l'ADM, la formation agents utilisateurs, la remise de la documentation technique et du guide utilisateur, ainsi que douze (12) mois de maintenance et de support technique après la réception définitive.

## V.  CALENDRIER D'EXÉCUTION

| Phase | Durée | Délai cumulé | Livrables clés |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Analyse & Conception | 10 jours | J+10 | Rapport besoins, Specs, Maquettes Figma |
| Phase 2 — Développement | 40 jours | J+50 | Application complète, API documentée, code source |
| Phase 3 — Tests & Déploiement | 5 jours | J+55 | Application déployée, PV de recettage |
| Phase 4 — Formation & Validation | 5 jours | J+60 | Formation 12 agents, Guides, Rapport final |
| Maintenance | 12 mois | J+420 | Support continu, corrections, sauvegardes |

## VII. CONDITIONS GÉNÉRALES

| Propriété intellectuelle | À la réception du solde final, l'ADM disposera des droits de propriété complets et de la documentation produite. |
| --- | --- |
| Accès aux ressources | L'ADM s'engage à fournir l'accès aux agents clés pour les besoins (Phase 1), ainsi qu'au serveur d'hébergement (Phase 3). |
| Hébergement & domaine | L'infrastructure d'hébergement et le nom de domaine interne sont à la charge de l'ADM. Le consultant assure la configuration complète. |
| Confidentialité | Le consultant s'engage à traiter comme confidentielles toutes les informations et données de l'ADM. |
| Réception définitive | La réception sera formalisée par un Procès-Verbal signé par les deux parties à l'issue de la Phase 4. |

## VIII. PROPOSITION DE COLLABORATION — ÉVOLUTIONS FUTURES

Au-dela de la mission initiale, je souhaite proposer a l'ADM une collaboration continue et durable pour accompagner la croissance et l'évolution de la plateforme. La solution livree constituera une base solide et evolutive sur laquelle il sera possible de greffer de nouveaux modules strategiques en fonction des besoins qui emergeront.

Module 1 — Système d'Archivage Numérique des Documents

Complementer la gestion des evenements par un systeme centralise d'archivage et de gestion documentaire, permettant d'associer des fichiers aux reunions, projets et directions. - Depot et classement de documents par evenement, direction ou projet - Versionnement des documents (historique des modifications) - Moteur de recherche full-text dans les documents - Gestion des acces et droits de partage par document - Corbeille et archivage avec retention configurable - Export et telechargement groupes (ZIP)

Module 2 — Workflow Automatisé & Validation Multi-niveaux

Automatiser les circuits de validation internes (notes de service, comptes rendus, decisions) pour reduire les delais administratifs et ameliorer la tracabilite des processus institutionnels. - Circuit de validation parametrable (Responsable → Directeur → DG) - Notifications automatiques a chaque etape du circuit - Signature electronique simple des documents valides - Tableau de bord de suivi des workflows en cours - Historique complet des validations avec horodatage - Relances automatiques en cas de blocage d'une etape

Module 3 — Portail de Suivi-Évaluation & Reporting

Doter la Direction Generale d'un outil de pilotage strategique permettant de mesurer la performance des activites institutionnelles et de produire des rapports automatises. - Tableaux de bord dynamiques par direction, projet et periode - Indicateurs cles : taux de participation aux reunions, evenements realises vs planifies - Generation automatique de rapports d'activite (PDF, Excel) hebdomadaires et mensuels - Graphiques interactifs d'evolution des activites - Export des donnees pour audit externe - Alertes sur les indicateurs hors seuil (ex. salles sous-utilisees, retards recurrents)

Module 4 — Intranet Collaboratif & Communication Interne

Etendre la plateforme en un veritable intranet institutionnel fedérant l'ensemble des outils numeriques de l'ADM et facilitant la communication entre les agents et les directions. - Fil d'actualites internes (annonces, communiques de la Direction Generale) - Annuaire interne avec fiche de chaque agent (poste, contact, direction) - Integration avec les outils existants (messagerie externe, outils collaboratifs) - Synchronisation du calendrier avec Google Calendar / Microsoft Outlook (iCal)

Récapitulatif des évolutions proposées

| # | Module | Bénéfice principal | Complexité | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Archivage Numérique | Zéro papier, recherche documentaire rapide | Moyenne | Haute |
| 2 | Workflow & Validation multi-niveaux | Réduction délais administratifs, traçabilité | Élevée | Moyenne |
| 3 | Portail Suivi-Évaluation | Pilotage stratégique, rapports automatisés | Élevée | Moyenne |
| 4 | Intranet & Communication interne | Cohésion inter-directions, centralisation | Élevée | Évolutive |

Je reste entièrement disponible pour échanger sur ces perspectives et établir, a l'issue de la mission initiale, une feuille de route d'évolution adaptée aux priorités et au budget de l'ADM. Chaque module fera l'objet d'un devis spécifique et indépendant. Contact : alhusseinkhouma0@gmail.com ¦ +221 78 453 75 47

## IX.  BON POUR ACCORD — SIGNATURES

| LE CONSULTANT | LE CLIENT — ADM |
| --- | --- |
| Nom & Prénom : Al Hussein KHOUMA Qualité : Consultant Développeur Full-Stack Tél : +221 78 453 75 47 Date : ____________________________ Signature & Cachet : ________________________________ | Nom & Prénom : ________________________ Qualité : ____________________________ Tél : ________________________________ Date : ____________________________ Signature & Cachet officiel : ________________________________ |

Ce devis, une fois signé par les deux parties, vaut contrat de prestation de services. Toute commande implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions.