| AL HUSSEIN KHOUMA Consultant en Développement Logiciel Ingénieur Systèmes d'Information Email : alhusseinkhouma0@gmail.com Tél. : +221 78 453 75 47 | DEVIS N° DEV-ADM-2025-001 Date : 31 Mars 2026 Validité : 30 jours |
| --- | --- |

| DE — CONSULTANT | À — CLIENT |
| --- | --- |
| Al Hussein KHOUMA Consultant Développeur Full-Stack Tél : +221 78 453 75 47 Email : alhusseinkhouma0@gmail.com | Agence de Développement Municipal (ADM) Direction des Systèmes d'Information Dakar, République du Sénégal Réf. : TDR/ADM/CC-TableauEvt-2025 |

Objet : Conception et développement d'une Plateforme d'Événements Collaboratifs pour l'ADM Référence TDR : Termes de Référence pour le recrutement d'un consultant — ADM / MUCTAT, Mars 2026

## I.   CONTEXTE ET OBJET DE LA PRESTATION

En réponse au Cahier des Charges et aux Termes de Référence émis par l'Agence de Développement Municipal (ADM), placée sous la tutelle du Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires, le présent devis porte sur la conception, le développement, le déploiement et la maintenance d'une application web interne de tableau d'événements collaboratif.

Cette plateforme permettra à l'ADM de centraliser, planifier, partager et suivre les événements, réunions, missions et activités des différentes directions et projets, en remplacement des canaux fragmentés actuels (emails, messageries instantanées, documents partagés).

## II.  ÉTENDUE DES PRESTATIONS

La mission est structurée en quatre (4) phases conformément aux TDR, pour une durée totale de 60 jours calendaires :

Phase 1 — Audit & Analyse — 10 jours calendaires

- Audit de l'existant et recueil des besoins auprès des agents concernés - Identification des besoins spécifiques (4 assistants de programme, SPDG, SP DAF, 3 directeurs, 2 informaticiens) - Rédaction du Rapport d'analyse des besoins - Élaboration du Cahier des Spécifications Fonctionnelles - Proposition technique détaillée et architecture système - Conception des maquettes UX/UI sur Figma (wireframes + design final)

Phase 2 — Développement — 40 jours calendaires

- Mise en place de l'architecture (React + Vite, Node.js/Express, PostgreSQL, Prisma) - Module Authentification & Gestion des utilisateurs (JWT, RBAC, 2FA) - Module Gestion des événements (CRUD, responsables, participants, catégories) - Module Tableau collaboratif (vue Calendrier, Liste, Tableau) avec filtres croisés - Module Gestion des salles de réunion (réservation, détection de conflits de créneaux) - Module Notifications & Rappels automatiques (email + in-app) - Module Administration & Tableau de bord (stats, paramètres, journalisation) - Module Export calendrier aux formats PDF et Excel - Sauvegardes automatiques de la base de données - API RESTful complète + documentation Swagger

Phase 3 — Tests & Déploiement — 5 jours calendaires

- Tests fonctionnels, de sécurité, de performance et de compatibilité navigateurs - Corrections et recettage - Installation et configuration sur le serveur de l'ADM - Configuration sécurité (HTTPS, variables d'environnement)

Phase 4 — Formation & Validation — 5 jours calendaires

- Formation des 12 agents utilisateurs (4 assistants, SPDG, SP DAF, 3 directeurs, 2 informaticiens) - Remise du Guide Utilisateur illustré et de la Documentation Technique complète - Validation finale et réception définitive de la plateforme - Rapport final de mission

Maintenance & Support — 12 mois (inclus)

- Maintenance corrective : correction des bugs et anomalies signalés - Support technique aux administrateurs et utilisateurs - Mises à jour de sécurité (patches) - Sauvegardes régulières et vérification de l'intégrité des données - Disponibilité sur demande via email et téléphone

## III. LIVRABLES ATTENDUS

| N° | Livrable | Échéance |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rapport d'analyse des besoins | Phase 1 — J+10 |
| 2 | Cahier des Spécifications Fonctionnelles | Phase 1 — J+10 |
| 3 | Maquettes UX/UI complètes (Figma) | Phase 1 — J+10 |
| 4 | Code source de l'application (dépôt Git privé) | Phase 2 — J+50 |
| 5 | API RESTful documentée (Swagger) | Phase 2 — J+50 |
| 6 | Application déployée sur serveur ADM | Phase 3 — J+55 |
| 7 | Documentation technique complète | Phase 4 — J+60 |
| 8 | Guide utilisateur illustré | Phase 4 — J+60 |
| 9 | Rapport final de mission | Phase 4 — J+60 |
| 10 | Support & maintenance 12 mois post-livraison | Après réception |

## IV.  COÛT DE LA PRESTATION

Montant forfaitaire toutes charges comprises : 1 100 000 Francs CFA (Un million cent mille Francs CFA)

Le montant global et forfaitaire de la présente prestation est fixé à un million cent mille (1 100 000) Francs CFA, toutes charges comprises. Ce montant couvre l'ensemble des travaux définis dans les Termes de Référence, à savoir : l'audit et l'analyse des besoins, la conception UX/UI, le développement complet de la plateforme, les tests, le déploiement sur le serveur de l'ADM, la formation des douze (12) agents utilisateurs, la remise de la documentation technique et du guide utilisateur, ainsi que douze (12) mois de maintenance et de support technique après la réception définitive.

Aucun frais supplémentaire ne sera facturé en dehors de ce montant forfaitaire, sauf en cas de modification substantielle du périmètre fonctionnel validé, qui fera l'objet d'un avenant négocié entre les deux parties.

## V.   CONDITIONS DE PAIEMENT

| Tranche | Déclencheur | Pourcentage | Montant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1re tranche | À la signature du contrat / bon de commande | 30 % | 330 000 FCFA |
| 2e tranche | À la validation des maquettes Figma et du cahier des spécifications | 40 % | 440 000 FCFA |
| 3e tranche | À la livraison finale, déploiement, formation et réception définitive | 30 % | 330 000 FCFA |

## VI.  CALENDRIER D'EXÉCUTION

| Phase | Durée | Délai cumulé | Livrables clés |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Analyse & Conception | 10 jours | J+10 | Rapport besoins, Specs, Maquettes Figma |
| Phase 2 — Développement | 40 jours | J+50 | Application complète, API documentée, code source |
| Phase 3 — Tests & Déploiement | 5 jours | J+55 | Application déployée, PV de recettage |
| Phase 4 — Formation & Validation | 5 jours | J+60 | Formation 12 agents, Guides, Rapport final |
| Maintenance | 12 mois | J+420 | Support continu, corrections, sauvegardes |

## VII. CONDITIONS GÉNÉRALES

| Validité de l'offre | Le présent devis est valable trente (30) jours calendaires à compter de sa date d'émission, soit jusqu'au 30 Avril 2026. |
| --- | --- |
| Propriété intellectuelle | À la réception du solde final, l'ADM disposera des droits de propriété complets sur le code source, les maquettes et la documentation produite. |
| Accès aux ressources | L'ADM s'engage à fournir l'accès aux agents clés pour les entretiens (Phase 1), ainsi qu'au serveur d'hébergement (Phase 3). |
| Hébergement & domaine | L'infrastructure d'hébergement et le nom de domaine interne sont à la charge de l'ADM. Le consultant assure la configuration complète. |
| Modifications de périmètre | Toute modification substantielle du périmètre fonctionnel en cours de mission fera l'objet d'un avenant tarifaire négocié. |
| Confidentialité | Le consultant s'engage à traiter comme confidentielles toutes les informations et données de l'ADM auxquelles il aura accès. |
| Réception définitive | La réception sera formalisée par un Procès-Verbal signé par les deux parties à l'issue de la Phase 4. |

## VIII. BON POUR ACCORD — SIGNATURES

| LE CONSULTANT | LE CLIENT — ADM |
| --- | --- |
| Nom & Prénom : Al Hussein KHOUMA Qualité : Consultant Développeur Full-Stack Tél : +221 78 453 75 47 Date : ____________________________ Signature & Cachet : ________________________________ | Nom & Prénom : ________________________ Qualité : ____________________________ Tél : ________________________________ Date : ____________________________ Signature & Cachet officiel : ________________________________ |

Ce devis, une fois signé par les deux parties, vaut contrat de prestation de services. Toute commande implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions.